Mettre au propre stp

La réunion a porté sur la transformation technique et opérationnelle d’un bâtiment en clinique dentaire, avec un accent sur l’optimisation de la gestion de projet grâce à la plateforme ClickUp, la numérisation 3D et l’intégration d’un CRM relié à QuickBooks afin d’améliorer l’efficacité et la coordination du projet.[1]

Points clés

- La transition vers ClickUp a permis d’automatiser la gestion des courriels et la création des tâches, ce qui améliore l’efficacité interne de l’équipe.[1]

- L’implantation et le réglage fin d’un CRM intégré à QuickBooks ont été validés pour optimiser la facturation et la gestion des données.[1]

- L’adoption d’outils de numérisation 3D (iPhone Pro et Navisworks) a été décidée pour réaliser des relevés précis et faciliter la modélisation du bâtiment.[1]

- L’équipe a choisi de conserver trois compteurs électriques distincts afin de simplifier la facturation et éviter les complications avec Hydro‑Québec.[1]

- Un calendrier a été établi avec un objectif provisoire de coordination vers la mi à fin février, conditionnel à la réception de toutes les informations nécessaires du client.[1]

Prochaines étapes

- Francis B. Morissette : envoyer la liste des questions avant la réunion de jeudi matin.[1]

- Alexandre Gagnon : partager le fichier Navisworks via le dossier OneDrive pour consultation.[1]

- Lucas Biron : créer un dossier partagé sur OneDrive et donner l’accès à Francis.[1]

Sujets clés

- Transformation de la clinique en environnement numérique intégré (ClickUp, CRM, QuickBooks).[1]

- Numérisation 3D du bâtiment et modélisation dans Navisworks.[1]

- Gestion de la facturation et coordination avec Hydro‑Québec et le client.[1]

⁂

- image.jpg

- file://0.0.0.1/