Ste-Marie-Madeleine, le 24 novembre 2025

Client :

Att : Renaud Gouin-Labrosse

Habitations Atlas

202-360 rue St-Charles Ouest,

Longueuil, (Québec),

J4H-4E5

Programme :

Société Canadienne d’Hypothèque et de logement

1100 boul. René-Lévesque Ouest, 1er étage,

Montréal, Qc, H3B 5J7

Objet :	Offre de services pour projet de construction d’un immeuble de 104 logements au 3130 - 3140 ch. Chambly et émettre un rapport énergétique APH-Select.

OS251005-01

À qui de droit,

Il nous fait plaisir de vous présenter cette offre de services professionnels concernant le projet cité en rubrique.

Le mandat consiste à fournir les services d’ingénierie en efficacité énergétique pour préparer les documents nécessaires au financement du programme APH-Select de la SCHL selon les documents émis pour Présentation au CCU en date du 07 mai 2025 par la firme Kiva Architecture Design.

Sommairement, les travaux incluront ce qui suit :

- Plans pour Soumission et Construction

- Surveillance partielle

- Rapport APH-Select

Nos services incluront :

- Analyse de la situation;

- Le design préliminaire

- Plans pour permis

- Plans pour Soumission

Nos services incluront (suite):

- Plans pour Construction

- Préparation du rapport APH-Select;

- Coordination avec les entrepreneurs;

- Support courriel et téléphonique

- Surveillance partielle de chantier

- Demandes de subventions programme OSE (Thermopompes et Échangeurs)

Nos services exclus ce qui suit :

- Coordination de subventions (HQ, Novoclimat, etc.);

- Estimation des coûts de travaux;

Nous sommes disposés à réaliser ce mandat pour les sommes forfaitaires TNI suivantes :

- Plans et devis de plomberie                                                                       60 500 $

- Plans et devis électriques                                                                          64 500 $

- Plans et devis de ventilation                                                                       54 000 $

- Surveillance Partielle Incluant 12 visites + Visite finale de déficiences            59 000 $

En option :

- Rapport APH-Select                                                                                     7 000 $

- Rapport Méthode performance                                                                   6 000 $

Une prime de 25% a été appliquée sur les montants des plans et devis et 1000$ par rapport considérant la complexité des demandes liées aux villes dans les environs de Montréal. Cette prime peut être réduite ou entièrement annulée sous certaines conditions :

1) Considérant que les villes demandent maintenant fréquemment des plans pour construction afin d’émettre les permis, les plans devront être suffisamment avancés avant d’être émis pour permis (au même niveau que des plans pour soumission) afin d’éviter les échanges fréquentes ou les ré-émission de plans à la ville.

2) La coordination des plans sera finale et complète entre toutes les disciplines avant l’émission des plans pour soumission afin d’éviter les addendas et les avis de changement.

3) Tout changement de design, d’architecture, de structure ou changements à la demande du client seront facturés à l’heure s’ils ont étés demandés après l’émission pour soumission.

4) Les plans d’architecture pour coordination finale, permis, soumission et construction devront sortir au minimum 2 semaines avant la date d’émission officielle de nos plans mécaniques/électriques.

5) Nous refuserons de travailler avec les entrepreneurs qui ne respectent pas nos demandes. Un avertissement vous sera émis si tel est le cas et le refus de coopérer viendra invalider le contrat. Les honoraires selon l’avancement du projet devront être payés et le reste du mandat sera invalidé.

Le montant du rapport APH-Select inclus le suivis, les calculs pour valider les propositions des sous-traitants, leur approbation pour nous assurer que la construction respecte le rapport de A à Z ainsi que le budget, les rencontres pour parler des différents systèmes d'économie d'énergie et les demandes de subventions via le programme OSE d'Hydro-Québec.

Le rapport d’efficacité énergétique APH-Select n’inclus pas un rapport de méthode de performance.

Si la SCHL refuse le dossier pour des raisons autre qu’un problème de conception de la

part de CMI, le présent mandat ne sera pas remboursé. Le client est responsable de

respecter le rapport de CMI lors des travaux de rénovation/construction.

Toute visite supplémentaire sera facturée à raison de 950$/visite et toute rencontre virtuelle (TEAMS) sera facturépe à raison de 300$ par réunion.

Nous nous laissons la permission de facturer selon le pourcentage d’avancement de notre mandat.

Si les termes de cette proposition vous conviennent, veuillez signer une copie de la présente lettre à l’endroit indiqué et nous la par la poste ou à l’adresse courriel charles.morissette@groupecmi.com. Un bon de commande peut également être émis en guise d’acceptation.

Nous serons très heureux de collaborer avec vous sur ce projet et vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations.

Charles Morissette, ing.

Chargé de projets

Mécanique/ électricité

CM/OS251005-01

Nous acceptons la proposition du groupe CMI experts-conseils inc.

_____________________________________	       _______________________

Renaud Gouin-Labrosse	Date

Habitations Atlas